**UMOWA nr …/2023**

Zawarta w dniu ………………….. 2023r. pomiędzy Powiatem Tomaszowskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lub. ul. Lwowska 68, - Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Tomaszowie Lub., 22-600 Tomaszów Lub. ul. Lwowska 54, reprezentowanym przez:

Andrzej Dmitroca – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a ………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem udzielania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zawiera się umowę o następującej treści:

**Przedmiot umowy**

**§1**

1.Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Wykonanie oznakowania poziomego na terenie powiatu tomaszowskiego”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych według zestawienia będącego załącznikiem do niniejszej umowy. Mapa sieci dróg powiatu tomaszowskiego dostępna jest na stronie <https://powiattomaszowlubelski.lp-portal.pl/>. W celu podglądu kilometrażu danej drogi powiatowej na której wykonane ma być oznakowanie poziome należy wybrać numer drogi powiatowej oraz w zakładce sieć drogowa zaznaczyć pikietaż.

3.Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji wykonanej infrastruktury przez okres 36 miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego oraz 12 miesięcy dla cienkowarstwowego od daty jej odbioru.

**Termin wykonania**

**§2**

1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane do dnia **25 sierpnia 2023r.**

2. Termin protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót ustala się do pięciu dni roboczych po podpisaniu umowy.

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego.

4. Do zgłaszania potrzeb i kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji zamówień ze strony Zamawiającego upoważnia się:

- Pan Mateusz Szaruga - Kierownik Obwodu Drogowego w Tomaszowie Lub. Tel.: 603 643 727

- Pan Mirosław Szaruga - Kierownik Obwodu Drogowego nr 2 w Żulicach Tel.: 603 643 726. Osoby te pełnią również funkcje inspektora nadzoru.

**Obowiązki Zamawiającego**

**§3**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w §2   
ust. 2 niniejszej umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Odbiór robót zgodnie z zapisami § 7 umowy.

**Obowiązki Wykonawcy**

**§4**

1.Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Realizowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wskazaniami Zamawiającego.

2)Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót.

3) Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy (jeśli dotyczy).

4) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.

5) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

6) Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkich dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

7) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłużej niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.

2. Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność   
w szczególności za:

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i mienia osób trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami,

4) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót. W związku   
z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową. Wszelkie koszty zawarcia ww. umowy obciążają Wykonawcę.

3.Zabezpieczenie i utrzymywanie placu budowy i jego zaplecza w należytym porządku oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

4.Bieżące informowanie inspektora nadzoru o wszelkich problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania.

5.Stosowanie wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie   
i w innych dziedzinach działalności gospodarczej, Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

6. Uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego i usunięcie stwierdzonych w trakcie jego przebiegu wad, w terminie określonym w § 7 umowy.

**Nadzór nad realizacją**

**§5**

1. Wykonawcę reprezentuje …………………………

2. Przedstawicielem Zamawiającego do sprawowania nadzoru inwestorskiego   
nad wykonywaniem robót jest: Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Żulicach.

**Wynagrodzenie**

**§6**

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy w kwocie netto ………………………. zł (słownie: ……………………………….. złotych) podatek VAT w kwocie …………………. zł (słownie: ……………………………………… złotych) razem brutto …………………….. zł (słownie: ……………………………………………….. złotych)

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres zadania pod kątem rozwiązań technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

4.Faktura wystawiana będzie na dane jak niżej :

**Nabywca:** Powiat Tomaszowski ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski NIP 921-198-38-72

**Odbiorca:** Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski.

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

6. Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

8. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

9. Za datę zapłaty uznaje się wpływ należności na rachunek bankowy Wykonawcy.

**Odbiór robót**

**§ 7**

1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego będzie faktyczne zakończenie całości robót potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego ( Kierowników Obwodów Drogowych).
2. Zgłoszenia gotowości do odbioru należy przesłać na adres email [zamowienia@zdptomaszow.pl](mailto:zamowienia@zdptomaszow.pl) .
3. Odbiór robót, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i zawiadomi o tym Wykonawcę.
5. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości.
6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosić będzie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie chyba, że w trakcie odbioru strony postanawiają inaczej.

**Kary umowne**

**§8**

1. Za nie wykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (termin wykonania robót oznaczony zgodnie z § 2 ust.1 umowy) w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust.1 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 0,02% wskazanego w § 6 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek,

3) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,02% wskazanego w § 6 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto.
2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto.

**Gwarancja i Rękojmia**

**§9**

1. Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi Zamawiającemu na okres 36 miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego oraz 12 miesięcy dla cienkowarstwowego od daty jej odbioru.

2. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

3. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem terminów wskazanych w ust. 1 od dnia odbioru końcowego.

4. Wykonawca:

a) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

b) zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający, może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił   
i reklamował wady przed upływem tego terminu.

6. W sytuacji określonej w ust. 3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w niniejszej umowie,   
w szczególności dotyczące możliwości naliczenia kary umownej za uchylanie się od usunięcia stwierdzonych wad.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w określonym terminie przez, Zamawiający może zlecić ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

**Zmiany w umowie**

**§ 10**

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,   
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwości dokonania takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia wydarzeń   
lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (długotrwałe opady deszczu), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy.

2) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy,

b) zmiana obowiązującej stawki VAT,

c) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,

d) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie.

3) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.

4) Zamawiający przewiduje również zmianę umowy:

a)w przypadku zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia na wniosek Zamawiającego.

b)w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy,

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania

*- w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu wykonywania robót budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, które wejdą w życie podczas trwania umowy.*

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 jest nieważna.

4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

5.Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia.

6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

**Odstąpienie od umowy**

**§11**

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

**Postanowienia końcowe**

**§12**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
3. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

**Zamawiający: Wykonawca:**

**Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych.**

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Wobec powyższego informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel.: (084) 664 20 57, (084) 664 30 45; e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zdptomaszow.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego   
i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 4. Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni Pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wówczas przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.